Plan Técnico de Migración y Modernización Moodle

Estrategia de salto generacional (v2.8.2 → v4.x LTS) y modernización de motor MySQL

| Estado Actual: Moodle 2.8.2 (2015) ¦ PHP 5.6 ¦ MySQL 5.5 | Objetivo: Moodle 4.x LTS ¦ PHP 8.2 ¦ MySQL 8.0+ | Estrategia: Migración escalonada en Docker Staging |
| --- | --- | --- |

1. Resumen Ejecutivo y Objetivo

El objetivo del proyecto es actualizar la plataforma educativa Moodle desde la versión heredada 2.8.2 hasta la versión de soporte extendido más reciente (Moodle 4.x LTS), modernizando simultáneamente el motor de base de datos desde MySQL 5.5 a MySQL 8.0+ y el entorno de ejecución a PHP 8.2.

Dado que existen más de 9 años de evolución técnica entre ambas versiones, no es posible técnicamente realizar un salto directo. Para garantizar la absoluta integridad de cursos, usuarios, historiales académicos y archivos, el proyecto se ejecutará mediante una estrategia de migración escalonada (stepping stones) utilizando contenedores Docker en entorno local de prueba/staging, asegurando cero riesgos de indisponibilidad o corrupción en la plataforma actual.

2. Ruta de Migración Obligatoria ("Stepping Stones")

El núcleo de Moodle restringe las actualizaciones a versiones intermedias mínimas obligatorias y depende estrechamente de versiones específicas de PHP y MySQL. A continuación se presenta la secuencia técnica requerida:

| Origen: v2.8.2 PHP 5.6 MySQL 5.5 | → | Hito 1: v3.2.9 PHP 7.0 / 7.1 MySQL 5.6 | → | Hito 2: v3.9 LTS PHP 7.4 MySQL 5.7 | → | Hito 3: v4.1 LTS PHP 8.0 / 8.1 MySQL 8.0 | → | Meta: v4.x LTS PHP 8.2 MySQL 8.0+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Etapa | Versión Moodle | Versión PHP | Versión MySQL | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea Base | 2.8.2+ | PHP 5.6 | MySQL 5.5 | Levantamiento de réplica fiel y validación de datos originales. |
| Hito 1 | 3.2.9 (Bridge) | PHP 7.0 / 7.1 | MySQL 5.6 / 5.7 | Transición inicial de motor; migración de tablas del núcleo. |
| Hito 2 | 3.9.x LTS | PHP 7.4 | MySQL 5.7 | Conversión crítica utf8mb4 (Unicode completo) y Barracuda InnoDB. |
| Hito 3 | 4.1.x LTS | PHP 8.1 | MySQL 8.0 | Adopción de la nueva arquitectura Moodle 4 y tema Boost. |
| Hito 4 (Meta) | 4.5 LTS (o 4.4) | PHP 8.2 | MySQL 8.0+ | Versión final con soporte a largo plazo, segura y optimizada. |

3. Factores Críticos y Mitigación de Riesgos

1. Codificación de Base de Datos (utf8 vs utf8mb4): Moodle 2.8 utilizaba el juego utf8 antiguo de MySQL (3 bytes). Moodle moderno exige obligatoriamente utf8mb4 (soporte completo Unicode y emojis). Entre el Hito 1 y 2 se ejecutará el script de sistema mysql_collation.php para convertir todas las tablas sin pérdida de caracteres.

2. Plugins de Terceros y Temas Antiguos: Los temas de Moodle 2.8 (como Clean o Canvas) quedaron obsoletos y fueron eliminados en Moodle 4. Los temas y plugins incompatibles serán auditados previamente. Se migrará al tema estándar Boost para asegurar estabilidad y modernidad visual responsiva.

3. Ejecución por Consola CLI (Cero Timeouts): Las actualizaciones masivas de base de datos nunca se ejecutarán a través del navegador web para evitar interrupciones por límite de tiempo (HTTP 504 / Max Execution Time). Se realizarán mediante el comando nativo php admin/cli/upgrade.php.

4. Metodología de Ejecución por Fases

Fase 1: Preparación del Entorno Local y Réplica en Docker

Configuración de un entorno reproducible con docker-compose simulando el servidor original (PHP 5.6 + Apache + MySQL 5.5).

Restauración de la copia de seguridad de la base de datos (.sql) y de la carpeta de archivos del sistema (moodledata/filedir).

Validación funcional de la réplica: verificación de acceso administrador, catálogo de cursos, usuarios y recursos adjuntos.

Fase 2: Auditoría y Saneamiento Previo

Inventario de módulos, actividades y bloques de terceros instalados en 2.8.2.

Desinstalación o desactivación controlada de extensiones huérfanas que no cuenten con soporte para Moodle 4.

Configuración del tema predeterminado del sistema y generación del Snapshot 0 limpio.

Fase 3: Proceso de Migración Escalonada (Stepping Stones)

Paso 3.1: Actualización controlada a Moodle 3.2.9 con PHP 7.1.

Paso 3.2: Ajuste de parámetros de motor MySQL (innodb_large_prefix, innodb_file_format=Barracuda) y conversión a utf8mb4_unicode_ci.

Paso 3.3: Salto a Moodle 3.9 LTS (PHP 7.4) y generación de respaldo intermedio verificado.

Paso 3.4: Salto a Moodle 4.1 LTS sobre MySQL 8.0 y PHP 8.1.

Paso 3.5: Salto final a la versión objetivo Moodle 4.x LTS (PHP 8.2).

Fase 4: Verificación de Calidad y Pruebas de Integridad (QA)

Comprobación de integridad de cursos, matrículas de estudiantes y calificaciones históricas.

Verificación del repositorio de archivos (descarga correcta de documentos y materiales didácticos).

Validación del funcionamiento de tareas cron y optimización de índices de base de datos.

Fase 5: Despliegue en el Nuevo Servidor y Puesta en Marcha

Coordinación técnica sobre el nuevo servidor destino suministrado y configurado por el cliente (con sistema operativo y certificado SSL ya habilitados).

Instalación y despliegue integral de la aplicación Moodle modernizada en el entorno final.

Configuración y optimización de parámetros del motor de Base de Datos (MySQL 8.0) para producción.

Sincronización final de datos (delta), migración de repositorio de archivos y verificaciones funcionales de salida.

5. Beneficios para la Organización

Seguridad y Cumplimiento: Eliminación de vulnerabilidades críticas asociadas a versiones sin soporte oficial.

Compatibilidad Multiplataforma: Interfaz gráfica moderna, accesible y 100% adaptable a dispositivos móviles.

Rendimiento Significativo: Mejoras drásticas en tiempos de respuesta gracias a PHP 8.2 y optimizaciones MySQL 8.0.

Cero Riesgo de Pérdida de Datos: Procedimiento con puntos de restauración garantizados mediante Docker antes de producción.

6. Cuadro General de Actividades, Tiempos e Inversión Estimada

A continuación se presenta el resumen global de las actividades requeridas para la ejecución integral del proyecto, la dedicación técnica estimada en horas y la inversión económica correspondiente calculada sobre una tarifa de US $25 / hora:

| Ítem | Fase / Actividad Global | Alcance Global y Entregables Principales | Tiempo Est. | Inversión Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fase 1: Preparación Staging y Réplica Base | Levantamiento de infraestructura aislada Docker (PHP 5.6 + MySQL 5.5), restauración fiel de BD (179 MB) y moodledata (9.2 GB). Validación de accesos y estado inicial. | 15 Horas | US $375 |
| 02 | Fase 2: Auditoría y Saneamiento Previo | Inventario de módulos y temas obsoletos, desinstalación de plugins no soportados para Moodle 4.x y generación de Snapshot 0 seguro de restauración. | 20 Horas | US $500 |
| 03 | Fase 3: Migración Escalonada (Stepping Stones) | Actualizaciones progresivas por hitos vía CLI (2.8 → 3.2 → 3.9 → 4.1 → 4.x), conversión de esquemas a utf8mb4_unicode_ci y transición a MySQL 8.0. | 40 Horas | US $1,000 |
| 04 | Fase 4: Control de Calidad y Pruebas (QA) | Verificación exhaustiva de 25 cursos, matrícula de 1.609 usuarios, historial académico de calificaciones, repositorios de archivos y validación del cron. | 20 Horas | US $500 |
| 05 | Fase 5: Despliegue en Servidor y Puesta en Marcha | Instalación de la aplicación modernizada en servidor suministrado y preparado por el cliente, configuración de BD MySQL 8.0, migración final y verificaciones de salida. | 20 Horas | US $500 |
| TOTAL GENERAL ESTIMADO DEL PROYECTO: |  |  | 115 Horas | US $2,875 |

* Nota: Los tiempos estimados se calculan sobre la volumetría confirmada en la réplica (25 cursos, 1.609 usuarios registrados y 9.2 GB en archivos). La tarifa profesional aplicada es de US $25 / hora. El cliente suministra el servidor destino con sistema operativo y certificado SSL debidamente configurados.

Propuesta Técnica y Comercial • Migración Moodle 2.8.2 a Moodle 4.x LTS • Preparado por Teleint para revisión técnica y ejecutiva